中泰•复地天元壹号房地产投资

集合资金信托计划信息披露

第八期

尊敬的受益人：

您好！

我司受托管理的“中泰·复地天元壹号房地产投资集合资金信托计划”（以

下简称“本计划”）自 2011 年 4 月 14 日成立，已运作 24 个月,目前整体运行正

常。

一、信托成立情况

本计划于 2011 年 4 月 14 日成立，募集信托资金共计 5.5 亿元，其中投资管

理人认购了信托计划总规模中 10%的信托单位。募集资金主要用于受让上海复地

投资管理有限公司（以下简称“上海复地”）所持有的成都鸿汇置业有限公司（以

下简称“成都鸿汇”）49%的股权及按股权比例支付项目前期费用，参与成都华阳

项目（复地“御香山”）地块的开发。

二、信托资金使用情况

1、在本信托计划的存续期间，我司作为受托人做到以下事项：

（1）以独立的信托资金运用部门严格按信托合同的约定运用信托资金；

（2）以独立的信托资金托管部门按信托文件的约定建立独立的信托账户；

（3）信托计划资金与受托人的自有资金分别管理，本信托计划信托资金与

受托人管理的其他信托资金分别管理。

2、信托计划资金运用情况

本计划募集资金 55,000 万元，信托资金已按信托相关合同文件约定运用于

成都华阳项目的开发建设。

三、投资项目进展情况 中泰信托有限责任公司信托计划第八信托季度信息披露

第  2 页，共 2 页

根据本项目投资管理人报告，复地“御香山”已领取预售许可证的预售面积

88,486.27 平方米，并已于 2011 年 11 月推出一期一批次 109 套联排别墅，于 2012

年 3 月 31 日取得了一期二批次 101 套联排别墅预售证。截至 2013 年 4 月 8 日，

一期已签约 92 套，累计签约金额 3.8 亿元。2013 年 1 月 8 日，一期 1 标段和 2

标段各楼栋单体已全部完成竣工验收通过，预计于本年度 5 月份交付业主使用。

目前，项目二期因城市规划调整影响暂未动工建设，项目公司正与地方政府

积极协商。

另，本次信息披露期间恰逢“4·20 四川雅安芦山大地震”，据受托人了解，

本项目未发生房屋坍塌等重大毁损事件，项目公司正在积极进行防震排损工作，

我司将跟踪项目的后续进展情况，并及时进行信息披露。

四、信托经理变更

本项目信托经理毛薇、李岚、杨文瑜，由于工作调整，毛薇女士不再担任本

信托计划信托经理。

受托人正按照本计划信托合同和信托计划的约定运作信托资金，履行诚实、

信用、谨慎、有效管理的义务，为您的最大利益管理信托事务。

特具此函，以兹确认。

信托经理：李岚

2013 年 4 月 22 日